## Slide 1: La compliance normativa
dell’appalto in condominio

## Slide 2: Soggetti – fasi – procedimenti applicativi
IL COMMITTENTE

## Slide 3: L’ Assemblea
Stabilisce di realizzare i lavori di manutenzione
A chi demandarli
Deve essere composta dai proprietari e i nudi proprietari
Occorrono più convocazioni per decidere le varie fasi dell’intero procedimento:
1) decisione di eseguire i lavori - la nomina di un progettista: progetta l’opera ed individua le categorie dei lavori da realizzare; relaziona sullo stato dei luoghi – redige un disciplinare tecnico dei lavori (cd computo metrico estimativo)
2) valutazione del progetto ed eventuali modifiche

## Slide 4: Le sequenze successive per un procedimento virtuoso al fine di prevenire e ridurre i rischi di imprevisti e contenziosi
3) Nomina delle figure tecniche di riferimento:
Il Direttore dei lavori (DL)
Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)
Il responsabile dei lavori (RL)
4) Individuazione dell’appaltatore aggiudicatario
5) Costituzione del fondo speciale e approvazione dello stato di riparto

## Slide 5: L’ Assemblea
6) esame di una bozza del contratto di appalto e sua approvazione con autorizzazione alla firma dello stesso
7) firma del contratto ed avvio operazioni propedeutiche all’inizio dei lavori (incarico ai tecnici , Cila etc…)

## Slide 6: Il capitolato
Una volta predisposto dal tecnico esso verà inviato a utti i condòmini prima della convocazione di un’assemblea al fine di approvare i lavori da eseguire e scegliere la ditta da incaricare.
Alle varie ditte si dovrà quindi fornire copia del capitolato e queste ultime lo restituiranno con l’indicazione dei prezzi per le singole opere.
Le ditte non potranno vantare nessun diritto in ordine alla scelta insindacabile dell’assemblea che non è sottoposta ad alcun vincolo, ciò vuol dire che l’assemblea sceglie indipendentemente dall’offerta più bassa rispetto ad altre

## Slide 7: Il valore aggiunto del professionista la scelta
Qualità
Competenza
Garanzia
Responsabilità

## Slide 8: Il tecnico professionista
L’appaltatore
Il responsabile dei lavori
Il direttore dei lavori
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione
Il tecnico abilitato alla redazione del Piano di sicurezza e coordinamento
Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY

## Slide 9: L’ Appaltatore Imprenditore
Art. 1655 c.c.
L’appaltatore assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un’ opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro
In sostanza l’appaltatore è un imprenditore ai sensi dell’ art. 2082 c.c. come quel soggetto che «esercita professionalmente un’attività economica organizzata»
Notes: Proprio rischio

## Slide 10: Il responsabile dei lavori
D. legisl. 81-08 art. 89
Soggetto che può essere incaricato dal committente a svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto;
Nel condominio il committente è identificato nell’Amministratore che quindi è anche il responsabile dei lavori (RL)

## Slide 11: Il committente
La notifica preliminare
Il committente, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’Asl e alla direzione provinciale del lavoro notifica preliminare elaborata in conformità al modello previsto dal T.U. sulla sicurezza, nonché gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:
1) Cantieri per i quali sussiste l’obbligo di nomina dei coordinatori;
2) Cantieri che, inizialmente non soggetti, ricadono nell’obbligo della notifica per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
3) Cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
Copia della notifica preliminare deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione degli organi di vigilanza
Notes: A duecento

## Slide 12: Il direttore dei lavori
Ha per scopo principale quello di seguire il regolare andamento del cantiere:
I compiti:
Dirige specifiche opere volte a realizzare un progetto preventivamente approvato dal committente;
Redige gli stati di avanzamento (SAL)
Convalida eventuali modifiche tecniche
Verifica la corretta esecuzione dei lavori.
Rilascia le certificazioni di corretta esecuzione dei lavori
Segnala abusi in cantiere o lavorazioni non a regola d’arte

## Slide 13: Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Il CSP viene nominato dal Responsabile dei lavori
Per redigere il piano di sicurezza e coordinamento
Per gestire e condurre gli aspetti della sicurezza nel cantiere
Per sospendere i lavori in caso di pericolo grave ed imminente

## Slide 14: Tecnico abilitato alla redazione del Piano di Sicurezza e Co-ordinamento
Può essere un Geometra o un Architetto o un Ingegnere
Il PSC contiene la descrizione delle fasi operative da svolgere in cantiere;
Individua i rischi della sicurezza e della salute dei lavoratori
Predispone le cautele del caso.
Il PSC va consegnato all’impresa prima dell’inizio dei lavori. Una volta assegnato esso farà parte del contratto

## Slide 15: DISCIPLINA
Art. 2222 c.c. Contratto d’opera
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme del capo I (disposizioni generali) del Titolo III (del lavoro autonomo) del Libro V (del lavoro) del c.c., salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV (1655 c.c. e seg. dell’Appalto).
Art. 1655 c.c. Contratto d’appalto
L’Appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Art. 1703 c.c. Contratto di mandato
Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra.

## Slide 16: MODELLO CONTRATTUALE
Contratto di prestazione d’Opera professionale
Tra
Condominio………………………..corrente alla via………………………….n… Città…………………………………………c.f…………………….rappresentato da………………………………………………con studio alla via……………………………………..n… città ………….autorizzato a stipulare il presente contratto come da verbale assembleare del………………………………… di seguito denominato anche “Committente”
E
Il Sig………………………………………………………..nato a …………………………………………(…….) il…………………con studio alla via………………………………….. Cittò……………………………….P.I…………………………………….di seguito anche denominato “Professionista”
Premesso
Che il Condominio intende costituire un rapporto di prestazione professionale per lo svolgimento dell’attività di………………………………………..relativa a ( esecuzione di un contratto d’appalto, conduzione di un’azione legale, revisione contabile, progettazione di beni etc.etc.) e che il Sig,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,risulta in possesso dei requisiti e le specifiche conoscenze per fornire le prestazioni professionali richieste

## Slide 17: Si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1 premessa
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art.2 definizione dell’incarico
Il Condominio conferisce al Sig…………………………..l’incarico per lo svolgimento delle attività di cui in premessa.
Le prestazioni oggetto del presente contratto vengono rese dal Professionista senza alcun profilo di subordinazione e comporteranno l’esecuzione delle attività senza osservanza di specifici orari o con l’utilizzazione di una propria e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi oltre a quanto stabilito nel successivo art. 3.
Art. 3 Obbligo del prestatore
L’attività del professionista dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del committente fornendo allo stesso, per tramite dell’Amministratore, tutti i suggerimenti idonei ad assolvere nel migliore dei modi l’attività affidatagli. Le prestazioni dovranno essere rese personalmente dal Professionista il quale non potrà avvalersi di sostituti, piuttosto potrà ricorrere a collaboratori che non saranno legati da alcun vincolo contrattuale col Condominio ed il cui onere sarà a totale carico del Professionista.

## Slide 18
Art. 4 Durata dell’incarico
Le prestazioni devono essere rese entro il termine del……………………………
Ogni ulteriore accordo concernente il prolungamento del presente contratto oltre il termine di scadenza del…………………………dovrà risultare da atto scritto e sottoscritto dalle parti ed avrà comunque valore di novazione del presente accordo.
Art. 5 Corrispettivo
Il corrispettivo per l’opera che il Professionista renderà nel periodo di cui all’art. 4 viene stabilito in complessivi € al lordo delle ritenute fiscali poste a carico de medesimo Professionista ed al netto dell’IVA da liquidarsi al termine del contratto o mediante acconti previa emissione di fattura del professionista.
Art. 6 Rimborso spese
Il committente rimane indenne dal rimborso di tutte le spese di viaggio, vitto ed eventuale alloggio anche se afferenti il presente contratto, che rimangono a totale carico del Professionista. Egli avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi afferenti il presente contratto, se espressamente richiesto e preventivamente autorizzato dal committente.

## Slide 19
Art. 7 Copertura assicurativa
Il professionista si impegna. Contestualmente alla presente stipula, di conferire gli estremi della propria polizza professionale a garanzia di eventuali danni relativi alla responsabilità civile durante l’esercizio delle proprie attività.
Art. 8 Adempimenti fiscali e previdenziali
Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d’opera regolata dall’art. 2222 e seguenti del c.c. tale prestazione si inquadra, ai fini fiscali, nelle prestazioni d’opera professionali di cui all’ex art. 49 I comma DPR 917/86 e successive modifiche .
Art. 9 conclusione del contratto
Nel caso di risoluzione anticipata del presente contratto, dovuta a qualsiasi causa, il precitato corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto, sempre salvo ed impregiudicato il diritto per il committente di richiedere il risarcimento dell’eventuale danno patito.

## Slide 20
Art. 10- Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso.
L’imposta di bollo, dovuta sul contratto, ed eventualmente sulle fatture, nonché quietanze delle medesime, viene stabilita essere a carico del Professionista incaricato.
Art. 11 Obbligo di riservatezza
Tutti i dati e le informazioni di cui il Professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, ad eccezione di divulgazione in ambito scientifico previa autorizzazione specifica da parte del committente.
Art. 12 Trattamento dati
Il Professionista presta da ora, il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto.

## Slide 21
Art. 13 Controversie
Foro competente in caso di controversie sarà quello di…………………………….
Art. 14 Accettazione
Il presente contratto viene redatto in duplice originale trattenuto in originale per ciascuna parte contraente.
L’Amministratore del condominio Il Professionista
……………………………………………………. ………………………………..
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 1 1342 del c.c. le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli artt. 2-4-6-9 del presente contratto e di approvarli specificamente.
L’Amministratore del condominio Il Professionista
…………………………………………………… …………………………………

## Slide 22: L’amministratore professionista
Deve avvalersi di PROFESSIONISTI ESPERTI ed IMPRESE QUALIFICATE per creare le migliori condizioni contrattuali e di sicurezza in cantiere

## Slide 23: I tre casi in cui si può trovare un amministratore
1) Presenza di un contratto di lavoro subordinato all’interno del condominio (portiere); Amministratore datore di lavoro - obbligato ad istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione ponendo in essere le misure di tutela accessorie
2) assegnazione dei lavori in presenza di una sola impresa;
3) assegnazione dei lavori in presenza di più imprese nell’ambito di un cantiere

## Slide 24: I caso L’amministratore datore di lavoro nomina
RSPP respons. Servizio prevenzione e protezione
Medico

## Slide 25: II Caso L’Amministratore può ricoprire l’incarico di Responsabile dei lavori
Che qualifica una sola impresa prima dell’affidamento dell’incarico
Oppure decide di nominare un responsabile dei lavori conferendo incarico ad un professionista

## Slide 26: III caso L’Amministratore RL nomina un CSP/CSE
Il CSP/CSE Coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione: che gestisce per conto del Responsabile dei Lavori gli aspetti della sicurezza durante lo svolgimento dei lavori in cantiere quando vi siano più imprese contemporaneamente.
Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC

## Slide 27: Verifica dei requisiti e stipula del contratto d’appalto
Si stipula quando l’assemblea delibera lavori di manutenzione alle parti strutturali o agli impianti condominiali . La disciplina dell’appalto è contemplata agli artt. 1655-1677 c.c. nel rispetto del testo unico sulla sicurezza D.Lgs 2008 n. 81 e succ. modifiche
L’amministratore è obbligato a verificare i requisiti tecnico professionali della o delle imprese esecutrici dei lavori tramite evidenze documentali che non si possono fermare solo al Durc e alla certificazione della Camera di Commercio ma ci si deve spingere oltre
DVR- DUVRI- POS

## Slide 28: Quali sono i parametri per la verifica dell’idoneità tecnico professionale?
Forza lavoro qualificata ed esperta
Know – how organizzativo, gestionale e tecnico professionale
Attrezzature necessarie per l’esecuzione delle attività lavorative
Misure tecniche ed organizzative di tutela relative ai rischi specifici ( dispositivi di protezione, informazione e formazione dei lavoratori…)

## Slide 29: Documenti da richiedere
Certificato iscrizione CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
DURC
Dichiarazione del contratto collettivo di lavoro applicato ai lavoratori e da cui si evinca l’organico medio annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, INAIL e CASSA edile
Dichiarazione del datore di lavoro di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi (lavoro nero, superamento dei tempi di lavoro, di riposo, di sicurezza e di igiene sul lavoro)

## Slide 30: Il contratto d’appalto: le clausole essenziali
E’ un contratto di risultato: il committente intende conseguire quell’opera o quel servizio al quale è interessato.
Clausole:
la penale per ritardata consegna
la previsione di un’assicurazione
rimozione del cantiere al termine dei lavori
previsione di arbitrato o di mediazione
la facoltà del recesso
I termini di consegna

## Slide 31: Clausole essenziali: corrispettivo e divieto di subappalto
Il corrispettivo può essere stabilito globalmente (a corpo):
comprensivo, in tale caso, di spese vive.
e anche del costo della manodopera
. Il corrispettivo può anche essere stabilito a «misura»
L’esecuzione dell’opera non può essere data in subappalto senza l’autorizzazione del committente, perché fondata sul c.d. intuitu personae

## Slide 32: I materiali
Quelli necessari a compiere l’opera devono essere forniti dall’appaltatore
Possono anche essere forniti dal committente in tale caso lo stoccaggio e il deterioramento dell’opera è a suo carico
Se i materiali forniti dal committente sono difettosi l’appaltatore è tenuto a darne pronto avviso al committente per separare le proprie responsabilità dall’esito negativo dell’esecuzione dei lavori

## Slide 33: L’Amministratore committente è il PROFESSIONISTA che sta al centro delle attività fondamentali dell’appalto a tutela del patrimonio immobiliare e della sicurezza in senso lato
Sottoscrive i contratti con l’impresa ed i professionisti
Cura gli aspetti economici dell’intervento;
Provvede al riparto delle somme, al reperimento delle stesse. Redige il bilancio finale.
Provvede alle comunicazioni all’Agenzia delle entrate
Cura i rapporti con tutte le componenti coinvolte e ne verifica i requisiti
Cura i rapporti con la P.A.
E’ garante della sicurezza
E’ TRASPAENTE – EFFICACE -EFFICENTE

## Slide 34: ….la culpa in eligendo (2049 c.c.) e in vigilando (2048 c.c.):
1) la culpa in eligendo per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea;
2)la culpa in vigilando: quando l'appaltatore, in base ai patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale "nudus minister»;
ovvero, infine, quando il committente si sia di fatto ingerito nell'esecuzione dell'appalto
3) art. 40 II c c.p. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

## Slide 35: Artt.1662-1665-1666 c.c.
Verifica nel corso di esecuzione dell’opera
Verifica e pagamento dell’opera (alla consegna)
Verifica e pagamento di singole partite
Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC

## Slide 36: L’amministratore immobiliare manager professionista multidisciplinare

## Slide 37: Art. 2 lex 4 2013 n. 3 La formazione permanente
Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

## Slide 38: ANACI
E’ l’Associazione che meglio rappresenta i contenuti della legge n. 4 2013 e che ha sempre creduto nella forza della formazione sin dalla sua fondazione.
Snodo fondamentale per chi esercita la professione immobiliare e che offre i migliori strumenti informativi e pratici di crescita culturale.
Tutto da coniugare con la voglia e la passione di essere professionista tra i professionisti.

## Slide 39: La formazione aiuta a superare le difficoltà e gli ostacoli
I percorsi virtuosi

## Slide 40: Non più le scale di Escher

## Slide 41: …e tu ora hai

## Slide 42: Grazie. Alla prossima
Avv. Gaetano Mulonia